REQUIREMENT DOCUMENT

PEMBUATAN WEBSITE BISNIS RENTAL LAPTOP

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

| Nama Klien | rentlaptop.id / Rental laptop/ Sandi Wahyudi |
| --- | --- |
| Kelompok / Kelas | Kelompok 4 / 4KA21 |
| Dosen Pengampu | Dr. Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., MMSI |
| Tanggal / Versi | 10 Oktober 2026 / Versi <<1.0>> |

Tim Proyek

| Nama | NPM | Peran | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Bidadari Surga Firdausi | 10123242 | Project Manager | Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien |
| Salwa Sara Putri | 11123223 | System Analyst | Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS |
| Siti Nazua | 11123261 | System Designer | Arsitektur, basis data, antarmuka |
| Muhammad Ilyas | 10123836 | Programmer | Membangun & men-deploy aplikasi |
| Seluruh Anggota |  | Tester | Skenario pengujian & UAT |
| Muhammad Fauzy | 10123806 | Technical Writer | Dokumentasi, user manual, laporan |

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Profil Klien

Klien adalah pemilik usaha penyewaan laptop yang dikelola oleh tiga orang. Kak Sandi bertindak sebagai owner sekaligus admin, anggota lain menangani konten dan promosi. Usaha masih berbasis rumahan tanpa kantor khusus. Penyewaan tersedia harian, mingguan, dan bulanan dengan minimal satu hari. Pelanggan menghubungi pengelola, mengisi formulir, memilih unit dan menyampaikan jaminan, kemudian pengelola memeriksa calon penyewa. Nama usaha dan alamat belum dikonfirmasi.

### 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Penyewaan saat ini dimulai dari komunikasi langsung dengan pengelola. Kendala yang disebutkan klien adalah keterlambatan pengembalian unit dan pembayaran. Klien menyatakan pencatatan dan pelacakan saat ini masih berjalan baik, karena itu website terutama diperlukan sebagai pusat informasi katalog, spesifikasi, harga, prosedur sewa, dan akses komunikasi WhatsApp, bukan untuk mengganti seluruh proses bisnis.

### 1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

Identifikasi kebutuhan sistem dilakukan melalui wawancara dan diskusi bersama Kak Sandi selaku pemilik usaha rental laptop pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan harapan klien terhadap website yang akan dikembangkan.

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Wawancara | Sandi Wahyudi (Pemilik Usaha Rental Laptop) | 10 Oktober 2026 | Klien membutuhkan website yang menampilkan katalog laptop, spesifikasi, harga, detail produk, dan informasi durasi penyewaan. |
| Diskusi Kebutuhan | Sandi Wahyudi (Pemilik Usaha Rental Laptop) | 10 Oktober 2026 | Website diharapkan menyediakan panduan penyewaan, halaman tentang kami, informasi kontak, dan tautan WhatsApp untuk menghubungi admin secara langsung. |

Rangkuman Harapan Klien:

- Website menyediakan katalog laptop yang lengkap sesuai unit yang disewakan.

- Setiap laptop memiliki informasi detail, seperti spesifikasi, harga, dan durasi penyewaan.

- Website menyediakan panduan proses penyewaan yang jelas.

- Website menampilkan informasi usaha dan kontak yang dapat diakses pelanggan.

- Pelanggan dapat langsung terhubung dengan admin melalui WhatsApp untuk melakukan penyewaan.

## 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

### 2.1 Tujuan Proyek

Membangun website informasi rental laptop dengan katalog, spesifikasi, harga, prosedur penyewaan, dan kontak WhatsApp. Target uji yang akan dilakuukan yaitu seluruh halaman utama dapat diakses, setiap laptop dalam katalog memiliki detail yang diberikan klien, dan tombol WhatsApp membuka kontak pengelola.

### 2.2 Ruang Lingkup

| Termasuk dalam Proyek | Tidak Termasuk dalam Proyek |
| --- | --- |
| Halaman Beranda | Aplikasi mobile native |
| Katalog laptop | Pembayaran QRIS langsung di website |
| Detail laptop (tipe, spesifikasi, dan harga) | Payment gateway |
| Informasi durasi sewa (harian, mingguan, dan bulanan) | Verifikasi identitas otomatis |
| Panduan cara penyewaan | Pelacakan pengiriman secara real-time |
| Halaman Tentang Kami | Sistem akuntansi |
| Halaman Kontak | — |
| Tombol WhatsApp untuk menghubungi admin | — |

Panel admin, database katalog, serta keranjang merupakan opsi yang belum disepakati dan harus divalidasi.

### 2.3 Batasan Proyek

Durasi proyek mengikuti satu semester (16 minggu), pelatihan dan serah terima paling lambat minggu ke-15. Sumber daya berasal dari kelompok mahasiswa. Biaya hosting, domain, perangkat, serta pihak penanggung biaya belum disepakati. Pemeriksaan calon penyewa dan pembayaran tetap dilakukan oleh pengelola melalui proses yang berlaku.

## 3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

| Kriteria | Alternatif A | Alternatif B |
| --- | --- | --- |
| Deskripsi solusi | Website katalog laptop dengan halaman detail dan tautan WhatsApp | Katalog digital yang dibagikan melalui WhatsApp |
| Kelebihan | Informasi terpusat dan mudah diakses | Cepat dan biaya awal rendah |
| Kekurangan | Perlu hosting dan pemeliharaan | Pembaruan informasi kurang praktis dan tidak memenuhi permintaan website |
| Perkiraan biaya | Belum dihitung | Belum dihitung |
| Kesesuaian dengan klien | Paling sesuai dengan kebutuhan utama klien | Tidak memenuhi permintaan website |
| Kemampuan tim & waktu | Dapat dikembangkan dalam batas satu semester | Tidak disebutkan secara spesifik |

Solusi terpilih: Alternatif A karena paling sesuai dengan kebutuhan utama klien dan dapat dikembangkan dalam batas satu semester.

## 4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

### 4.1 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kejelasan kebutuhan di awal | Kebutuhan inti telah diketahui dari wawancara awal |  |  |  |
| Ketersediaan klien untuk review | Detail tambahan divalidasi melalui review yang dijadwalkan terlebih dahulu dengan klien |  |  |  |
| Ukuran & pengalaman tim | Tim perkuliahan (4–5 orang) dengan pembagian fase yang terstruktur |  |  |  |
| Batas waktu | Minggu 1–8 untuk dokumentasi awal, dilanjutkan sprint pada minggu 9, 10, dan 12 |  |  |  |
| Kemungkinan perubahan kebutuhan | Perubahan/detail tambahan divalidasi dan disesuaikan pada tahap implementasi bertahap (sprint) |  |  |  |
| Kewajiban dokumen per fase | Dokumen RD, SRS, dan SDD wajib disusun berurutan pada minggu 1–8 |  |  |  |

### 4.2 Metodologi Terpilih

Diusulkan pendekatan hybrid Waterfall–Agile.

Alasan: Pendekatan hybrid dipilih karena menggabungkan keunggulan Waterfall dan Agile sesuai dengan jadwal perkuliahan:

- Fase Waterfall (Minggu 1–8): Digunakan untuk penyusunan dokumen awal (RD, SRS, dan SDD) secara berurutan karena kebutuhan inti sudah diketahui dari wawancara.

- Fase Agile (Minggu 9, 10, dan 12): Digunakan untuk implementasi bertahap, sehingga tim tetap adaptif dalam memvalidasi serta menyesuaikan detail tambahan berdasarkan review terencana bersama klien.

## 5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

### 5.1 Fungsi Utama

| Kode | Fungsi Utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Beranda | Pengunjung |
| F-02 | Katalog laptop | Pengunjung |
| F-03 | Detail tipe, spesifikasi dan harga | Pengunjung |
| F-04 | Informasi durasi penyewaan | Pengunjung |
| F-05 | Cara penyewaan | Pengunjung |
| F-06 | Tentang kami dan kontak | Pengunjung |
| F-07 | Tautan WhatsApp | Pengunjung |
| F-08 | Pengelolaan katalog oleh admin hanya jika disetujui | Pengunjung |

### 5.2 Keluaran Umum

Keluaran bagi pelanggan saat mengakses website yaitu daftar laptop, informasi spesifikasi dan harga, ketentuan sewa, profil usaha, serta kontak WhatsApp. Jika fitur admin disetujui, daftar katalog tersedia untuk pengelola ketika melakukan pembaruan.

### 5.3 Informasi Masukan Umum

| Data Masukan | Sumber | Frekuensi | Digunakan untuk Keluaran |
| --- | --- | --- | --- |
| Data laptop (nama, tipe, foto, spesifikasi, harga/tarif) | Owner / Admin | Saat ada perubahan produk atau tarif | Katalog laptop, detail tipe, spesifikasi, dan harga |
| Data durasi & ketentuan sewa | Owner / Admin | Saat ada perubahan ketentuan sewa | Informasi durasi dan cara penyewaan |
| Data profil usaha & nomor WhatsApp | Owner / Admin | Saat ada perubahan kontak atau profil | Halaman tentang kami, kontak, dan tautan WhatsApp |

## 6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

### 6.1 Kinerja

Usulan target pemuatan halaman maksimal 3 detik pada koneksi stabil, jumlah transaksi harian dan volume data perlu dikonfirmasi.

### 6.2 Perkembangan

Website dirancang agar katalog dapat ditambah dan diperbarui. Proyeksi pertumbuhan unit serta masa pakai sistem perlu ditanyakan kepada klien.

### 6.3 Pengoperasian dan Lingkungan

Diakses melalui browser komputer dan smartphone. Pengujian awal menggunakan perangkat tim dan server local, hosting produksi serta koneksi internet klien perlu dipastikan.

### 6.4 Integrasi dan Kompatibilitas

Integrasi berupa tautan WhatsApp. Website ditargetkan kompatibel dengan browser umum. Tidak ada integrasi QRIS di website, teknologi dan format data akan diputuskan tim.

### 6.5 Reliabilitas dan Ketersediaan

Usulan website tersedia 24 jam dengan target uptime 99% per bulan dan pemulihan gangguan maksimal 24 jam. Jika menggunakan database, backup dijadwalkan berkala. Target perlu divalidasi berdasarkan hosting.

### 6.6 Antarmuka Pemakai

Tampilan responsif dengan menu Beranda, Katalog, Cara Penyewaan, Tentang Kami dan Kontak. Admin mendapat panduan bila fitur pengelolaan katalog jadi dibuat.

### 6.7 Keamanan dan Kerahasiaan Data

Akses admin dibatasi jika ada panel pengelolaan. Data jaminan dan pemeriksaan penyewa tetap ditangani oleh pengelola; tidak ada penyimpanan dokumen identitas di website tanpa kebutuhan dan izin yang jelas.

## 7. PENGARUH KEORGANISASIAN

### 7.1 Dampak Operasional

Pelanggan dapat mempelajari informasi laptop sebelum menghubungi admin. Pemilik tetap memeriksa calon penyewa dan menangani pembayaran. Tim konten dapat menggunakan website sebagai media promosi. Proses komunikasi WhatsApp tetap berjalan selama transisi.

## 8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

| Faktor | Pendukung / Penghambat | Contoh pada Proyek Ini | Tindakan Tim |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlibatan klien | Pendukung | Klien bersedia review dengan pemberitahuan | Melakukan review terjadwal |
| Kejelasan kebutuhan | Pendukung | Kebutuhan utama sudah jelas dari awal | Mengunci kebutuhan utama sebagai acuan pengembangan |
| Komunikasi | Pendukung | Komunikasi langsung tersedia dengan baik | Memanfaatkan jalur komunikasi langsung untuk koordinasi cepat |
| Ruang lingkup (scope) | Penghambat | Adanya potensi permintaan fitur tambahan di luar kesepakatan | Melakukan persetujuan ruang lingkup (scope agreement) di awal |
| Waktu & jadwal | Penghambat | Jadwal semester yang terbatas | Menyusun lini masa proyek yang ketat dan disiplin |
| Kelengkapan data | Penghambat | Data foto dan spesifikasi laptop belum lengkap | Melakukan permintaan data (data request) sejak awal proyek |
| Pembagian kerja tim | Penghambat | Potensi pembagian tugas yang tidak seimbang | Memperjelas pembagian PIC (Person in Charge) dan pemantauan progres rutin |

## 9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

| ID | Risiko | Jenis | Peluang | Dampak | Mitigasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Klien sulit ditemui saat UAT | Klien | Sedang | Tinggi | Menjadwalkan review lebih awal | PM |
| R-02 | Penambahan fitur di luar kesepakatan (scope creep) | Ruang lingkup | Sedang | Tinggi | Meminta persetujuan sebelum perubahan dilakukan | PM/SA |
| R-03 | Keterlambatan pengembangan sistem | Jadwal | Sedang | Tinggi | Menetapkan target penyelesaian setiap fase | PM |
| R-04 | Data katalog rental laptop belum lengkap | Data | Sedang | Sedang | Meminta data katalog sejak awal pengembangan | SA |
| R-05 | Tautan WhatsApp tidak berfungsi | Teknis | Rendah | Tinggi | Melakukan pengujian tautan WhatsApp | Programmer/Tester |
| R-06 | Biaya hosting melebihi anggaran | Biaya | Sedang | Sedang | Menetapkan anggaran hosting sejak awal | PM |
| R-07 | Akses admin tidak sah jika panel admin digunakan | Keamanan | Sedang | Tinggi | Menerapkan autentikasi pada panel admin | Programmer |

## 10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

### 10.1 Pemeliharaan dan Dukungan

Diusulkan dukungan perbaikan bug sesuai ruang lingkup selama 30 hari setelah serah terima; laporan melalui WhatsApp kepada tim. Tidak termasuk penambahan fitur dan biaya hosting/domain. Masa dukungan perlu disepakati.

### 10.2 Dokumentasi dan Pelatihan

Luaran: user manual, dokumen penerapan, BAST dan laporan. Pelatihan untuk owner/admin pada minggu 14–15 mengenai navigasi, katalog, kontak WhatsApp, dan panel admin jika disetujui. Tempat dan waktu ditetapkan bersama klien.

## 11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

### 11.1 Jadwal Garis Besar

| Fase | Minggu | Luaran | Rencana Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Definisi Proyek | 1–2 | Requirement Document + persetujuan klien | 10 Oktober 2026 |
| Perencanaan | 3–4 | Kelayakan, WBS, Gantt Chart | 17 Oktober 2026 |
| Analisis Kebutuhan | 5–6 | SRS | 2 November 2026 |
| Desain Sistem | 7–8 | SDD | 21 November 202766 |
| Pemrograman | 9, 10, 12 | Aplikasi + dokumen implementasi | 4 Januari 2027 |
| Pengujian | 13 | Skenario pengujian & UAT | 16 Januari 2027 |
| Penerapan | 14–15 | Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan | 25 Januari 2027 |

### 11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Website dinyatakan diterima apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Katalog & Detail Produk: Menampilkan data klien secara benar dan akurat.

- Fungsionalitas Halaman: Halaman "Cara Sewa", "Tentang Kami", dan "Kontak" dapat berfungsi dengan baik.

- Integrasi WhatsApp: Tombol WhatsApp berfungsi dengan benar dan mengarah langsung ke nomor usaha klien.

- Responsi Tampilan: Website dapat tampil dan diakses dengan baik pada perangkat desktop maupun smartphone.

- Persetujuan & Legalitas: Seluruh skenario UAT telah disetujui oleh klien dan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima) telah ditandatangani.

### Daftar Pustaka

Kadir, A. (2014). Pengenalan Sistem Informasi (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak: Terstruktur dan Berorientasi Objek (Edisi Revisi). Bandung: Informatika.

Wawancara dengan Kak Sandi (Pemilik Usaha Rental Laptop). (Tanggal Wawancara: [Isi Tanggal]). Record Pertemuan 1. Dokumentasi wawancara internal tim proyek.

Pernyataan Penggunaan AI

Gemini dan ChatGPT digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan struktur dokumen, perumusan kalimat, serta penyediaan alternatif isi. Seluruh hasil keluaran telah ditinjau ulang oleh tim dan wajib dikonfirmasi kepada klien sebelum mendapatkan persetujuan akhir.

LAMPIRAN A

LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek “PEMBUATAN WEBSITE BISNIS RENTAL LAPTOP’ yang disusun oleh Kelompok 4 mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Jakarta, 10 Oktober 2026

| Pihak Klien | Project Manager |
| --- | --- |
| Sandi Wahyuudi | Bidadari Surga Firdausi |
| Owner | 10123242 |

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Dr.Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., MMSI